プロジェクト計画書

* 役割分担

リーダー ：足立　律知

プログラム責任者：足立　律知

開発文書責任者. :丸山　大輝

資料責任者　　　: 片山　晃太郎

進捗管理責任者  : 原　　匠生

* 開発スケジュール

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **担当** | **5/1**  4限 | **5/8**  3限 | **5/8**  4限 | **5/15**  3限 | **5/15**  4限 | **5/22**  3限 | **5/22**  4限 |
| Webページ  開発 | 足立 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| webサイト構成 | 全員 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| Appとスプレッドシートを連携させるプログラム | 丸山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| データを取得するプログラム | 足立 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| Nature remo3を操作するプログラム | 片山 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |
| Webサイトに取得したデータを出力するプログラム | 原 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webサイトからスプレッドシートに書き込むプログラム | 片山 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成果発表資料作成 | 全員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |